КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021г.  № 4

| Об организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год. |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 №508 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане  реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», рассмотрев предложения регионального оператора – Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в связи с отсутствием решения собственников помещений в многоквартирных домах о проведении капитального ремонта общего имущества на 2021 год, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению.

2.Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 согласно приложению.

3.Утвердить сметную стоимость расходов на капитальный ремонт (согласно приложению).

4.Утвердить возможность изменения цены договора о проведении капитального ремонта в соответствии с п.222 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

5.Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, согласно предложению регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» - 2021 год.

6.Утвердить источники финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, указанных в Приложении - средства собственников помещений, формируемых исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт на счете регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

7.Назначить главу администрации Аксенова Н.И. уполномоченным лицом от имени администрации для утверждения смет, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru

9.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

10.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                                            Н.И. Аксенов

Исп. Романова Е.А.

тел. 62-382

Приложение

к постановлению администрации

Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

№ 4 от 13.01.2021 года

Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы.

| № п\п | Адрес МКД | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Сроки проведения работ (год) | Сметная стоимость работ по капитальному ремонту, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 17, корп.1 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фундамента МКД. | 2021 | 175 786,14 |
|  |  | ИТОГО: |  | 175 786,14 |
| 2 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 23 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ МКД. | 2021 | 184 002,89 |
|  |  | ИТОГО: |  | 184 002,89 |
| 3 | г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д. 56 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт системы водоотведения МКД. | 2021 | 88 329,46 |
|  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фундамента МКД. | 2021 | 157 525,30 |
|  |  | ИТОГО: |  | 245 854,76 |
| 4 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 19 корп. 2 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ МКД. | 2021 | 135 056,74 |
|  |  | ИТОГО: |  | 135 056,74 |
| 5 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 9 корп. 4 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фундамента МКД. | 2021 | 199 589,84 |
|  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ МКД. | 2021 | 136 518,23 |
|  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ МКД. | 2021 | 114 152,69 |
|  |  | ИТОГО: |  | 450 260,76 |

| № п\п | Адрес МКД | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Сроки проведения работ (год) | Сметная стоимость работ по капитальному ремонту, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 9 корп. 2 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада МКД. | 2021 | 475 713,06 |
|  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фундамента МКД. | 2021 | 175 481,66 |
|  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ МКД. | 2021 | 121 654,91 |
|  |  | ИТОГО: |  | 772849,63 |