КРАСНОБОРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020  № 357

Об утверждении комплексного плана -графика мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы

В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2017 г. № 436 , руководствуясь Приказом Минстроя России от 13.04.2017  №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», в соответствии с Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2020-2024 годы, согласно Приложению № 1.

- Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации  согласно Приложению № 2.

- Утвердить положение о комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций согласно Приложению № 3.

- Постановление от 02.08.2018 №215 «Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2022 годы», признать утратившим силу.

- Разместить настоящее постановление на сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации             			                            Н.И. Аксенов

исп. Савченко Е.А , тел. 8(81361)62-382

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- Красноборского городского

- поселения Тосненского района

- Ленинградской области

- от 24.09.2020 № 357

- Комплексный план-график мероприятий, направленных на избавление

- от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории Красноборского городского поселения Тосненского района

- Ленинградской области, на 2018 – 2022 годы

| - № п/п | - Наименование мероприятий | - Срок исполнения | - Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Проведение инвентаризации (проверки, обследования) качества городской среды с точки зрения соответствия информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным правовым актам | - до 01.12.2020 | - Администрация Красноборского ГП ТР ЛО |
| - 2. | - Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных и рекламных конструкций в соответствие с нормами федерального законодательства и муниципальных нормативных правовых актов | - до 31.12.2022 | - Администрация Красноборского ГП ТР ЛО |
| - 3. | - Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и гостей Красноборского ГП ТР ЛО) | - до 31.12.2023 | - Администрация Красноборского ГП ТР ЛО |
| - 4. | - Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | - в течение реализации плана-графика (постоянно) | - Администрация Красноборского ГП ТР ЛО |

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- Красноборского городского

- поселения Тосненского района

- Ленинградской области

- от 24.09.2020 № 357

- СОСТАВ КОМИССИИ

- ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (ПРОВЕРКА, ОБСЛЕДОВАНИЕ)

- ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- Председатель комиссии:

- - Матвеев Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

- Зам. председателя комиссии:

- Савченко Елена Анатольевна – главный специалист  администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Члены комиссии:

- Михайловская Надежда  Борисовна – главный специалист  администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

- Матвеева Ирина Вадимовна – ведущий специалист  администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

- Егорова Юлия Александровна – ведущий специалист  администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

- Приложение № 3

- к постановлению администрации

- Красноборского городского

- поселения Тосненского района

- Ленинградской области

- от 24.09.2020 № 357

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Общее положение

1.1. Настоящим положением определяется порядок деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях выявления соответствия информационных и рекламных конструкций действующему законодательству и Правилам благоустройства территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством  Российской Федерации, Правилами благоустройства территории Красноборского городского поселения и настоящим Положением.

2. Состав комиссии

2.1. Комиссия состоит из 5 человек и формируется из сотрудников администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Основные задачи

К основным задачам Комиссии относятся:

1. Проведение инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. Выявление информационных и рекламных конструкций на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Оценка технического состояния и внешнего вида информационных и рекламных конструкций.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Основной организационной формой деятельности Комиссии являются выездные проверки.

4.2. Выездные проверки проводятся на основании графика проверок.

4.3. По результатам работы Комиссии составляется акт проверки по форме, согласно приложению к настоящему положению.

4.4. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

Приложение

к положению Комиссии

по проведению инвентаризации информационных

и рекламных конструкций

АКТ №__________

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ

И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

«_____»______________201__г.                                                                         г.п. Красный Бор

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии:         ___________________ __________________________

- (Ф.И.О.)        	                (должность)

- Зам. председателя комиссии: ___________________ __________________________

- (Ф.И.О.)        	                (должность)

- Члены комиссии:                      ___________________ __________________________

- (Ф.И.О.)        	                (должность)

- _______________________ _______________________________

- (Ф.И.О.)        	                (должность)

- __________________ ___________________________________

- (Ф.И.О.)        	                (должность)

Провела инвентаризацию информационных и рекламных конструкций ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указывается адрес/адреса проводимой проверки)

Оценка информационных и рекламных конструкций, прошедших инвентаризацию:

| № п/п | Адрес | Параметры размещения | Характеристика конструкции | Фото | Внешний вид и тех. состояние | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

- ______________________ __________________________ ______________________________

- (должность)                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)

- ______________________ __________________________ ______________________________

- (должность)                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)

- ______________________ __________________________ ______________________________

- (должность)                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)

- ______________________ __________________________ ______________________________

- (должность)                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)

- ______________________ __________________________ ______________________________

- (должность)                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)