Протокол № 2/2018

заседания общественной комиссии по развитию комфортной городской среды

в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2022 годы».

г. Красный Бор                                                                                         22.05.2018

(16 час. 00 мин.)

Присутствовали:

| Председатель комиссии Платонова О.В. | Глава администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Семенихина В.А. | Заместитель главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Члены комиссии |  |
| Иванов А.А. | Заместитель главы муниципального образования Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Савченко Е.А. | Ведущий специалист администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Егорова Ю.А. | Ведущий специалист администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |

Присутствуют:  5 членов комиссии, кворум есть, заседание правомочно.

Повестка дня:

1.  Избрание секретаря комиссии.

2. Вопрос «О голосовании и включении предложенных  населением Красноборского городского поселения мероприятий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2022 годы».

По 1 вопросу повестки дня рассмотрели предложение избрать секретарем комиссии – Егорову Ю.А. (ведущего специалиста администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).

О.В. Платонова предложила провести голосование. В результате голосования:

«за» - 5

«воздержались» - 0

«против» - 0

Решили (единогласно): Избрать секретарем комиссии – Егорову Ю.А. (ведущего специалиста администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).

По 2 вопросу повестки дня  провели обсуждение итогов рассмотрения предложений от жителей Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по реализации проекта создания комфортной городской среды на предмет выбора мероприятий по благоустройству дворовых и общественной территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Слушали Семенихину В.А.:

- 7 мая 2018 г. по электронной почте было получено уведомление о предоставлении субсидии на 2018 г. в размере 4000,00 тыс. руб. К моменту получения уведомления у администрации были готовы сметы на две территории на 5500,00 тыс. руб., данные сметы прошли экспертизу. В связи с тем, что заинтересованными лицами было подготовлено два проекта: на общественную и дворовую территории, администрация, получив уведомление о том, что субсидия на 2018 г. составляет всего лишь 4000,00 тыс. руб. попыталась уменьшить расходы по каждой территории. Но при этом соблюсти требования к перечню выполняемых работ на двух территориях невозможно, при таком объеме финансирования. Поэтому администрацией принято решение внести изменения в муниципальную программу (постановление №116 от 07.05.2018 г.) и провести благоустройство только одной территории – общественной.

Слушали Платонову О.В.:

- В связи с недостаточностью денежных средств, предлагаю определить приоритет по проекту «Благоустройство территории общего пользования у железнодорожной станции, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, напротив дома № 2/4 по проспекту Советский».

Благоустройство территории д. 18 по ул. Комсомольская, г.п. Красный Бор, предлагаю провести в рамках благоустройства дворовой территории ул. Комсомольская д. 18, 16, 14, 12 в 2019 году. Учитывая, что после проведенного согласования земляных работ со специализированными организациями: ОАО «Тепловые сети», АО «ЛОКС», АО «ЛОЭСК», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», размещение указанных площадок на планируемых местах  не возможно, проект «Благоустройство дворовой территории Красноборского городского поселения в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», детская и спортивная площадки по адресу: г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 14» требует тщательной доработки.

Благоустройство территории д. 27/1 по ул. Комсомольская, г.п. Красный Бор, при наличии денежных средств, предлагаю провести в рамках благоустройства дворовой территории ул. Комсомольская д. 27/1 в 2019 году.

О.В. Платонова предложила провести голосование:

1. Провести благоустройство территории д. 18 по ул. Комсомольская, г.п. Красный Бор, в рамках благоустройства дворовой территории ул. Комсомольская д. 18, 16, 14, 12, в 2019 году.

В результате голосования:

«за» - 5

«воздержались» - 0

«против» - 0

2. Провести благоустройство территории д. 27/1 по ул. Комсомольская, г.п. Красный Бор, в рамках благоустройства дворовой территории ул. Комсомольская д. 27/1 в 2019 году, при наличии денежных средств.

В результате голосования:

«за» - 5

«воздержались» - 0

«против» - 0

О.В. Платонова предложила провести голосование за включение в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2022 годы» на 2018 год:

1. «Благоустройство территории общего пользования у железнодорожной станции, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, напротив дома № 2/4 по проспекту Советский».

В результате голосования:

«за» - 5

«воздержались» - 0

«против» - 0

Решили (единогласно): включить предложенные мероприятия в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2022 годы» на 2018 год:

1. «Благоустройство территории общего пользования у железнодорожной станции, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, напротив дома № 2/4 по проспекту Советский».

Председатель комиссии                                                               О.В. Платонова

Секретарь комиссии	Ю.А. Егорова