Отчет об использовании бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства

муниципальной   собственности   Красноборского

городского    поселения  Тосненского   района

Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года

| № п\п | Наименование объекта | Период строительства | 2021 год, план | 9 месяцев 2021 года, факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом, пос. Красный Бор Тосненского района по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 | 2018-2021гг | 172 834,917 | 45610,622 |
| 1.1 | - средства областного бюджета |  | 169 792,940 | 45017,420 |
| 1.2 | - средства местного бюджета |  | 3 041,977 | 593,202 |
|  | Итого: в том числе |  | 172 834,917 | 45610,622 |
|  | - средства областного бюджета |  | 169 792,940 | 45017,420 |
|  | - средства местного бюджета |  | 3 041,977 | 593,202 |

Глава администрации                                                                                 Н.И. Аксенов

Главный бухгалтер                                                                                     Е.А. Чурикова