Отчет об использовании бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства

муниципальной   собственности   Красноборского

городского    поселения  Тосненского   района

Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года

| № п\п | Наименование объекта | Период строительства | 2022 год, план | 1 полугодие 2022 года, факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом, пос. Красный Бор Тосненского района по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 | 2018-2022гг | 95667,28280 | 1191,95591 |
| 1.1 | - средства областного бюджета |  | 90 000,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | - средства местного бюджета |  | 5667,28280 | 1191,95591 |
| 2. | Приобретение 24 жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными | 2022г. | 73 239,98301 | 0,00000 |
|  | - средства областного бюджета |  | 62 122,64279 | 0,00000 |
|  | - средства местного бюджета |  | 11 117,34022 | 0,00000 |
|  | Итого: в том числе |  | 168 907,26581 | 1191,95591 |
|  | - средства областного бюджета |  | 152 122,64279 | 0,00000 |
|  | - средства местного бюджета |  | 16784,62302 | 0,00000 |

Глава администрации                                                                                 Н.И. Аксенов

Главный бухгалтер                                                                                     Е.А. Чурикова