Сводный отчет о реализации муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2020г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб) |
| 1 | Программа "Безопасность на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 – 2022 годы" | 1015,02 | 118,72 |
| 2 | Программа "Развитие автомобильных дорог Красноборсого городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 6945,786 | 0 |
| 3 | Программа «Развитие части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в иных формах местного самоуравления на 2020-2022 годы» | 455 | 0 |
| 4 | Программа "Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 2072,00 | 292,7 |
| 5 | Программа «Развитие части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 1187,08 | 0 |
| 6 | Программа «Охрана окружающей среды Красноборского городсккого поселеня Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 3217,7 | 0 |
| 7 | [Программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения](http://krbor.ru/doc/mun-pr/post/2017/post_433.docx)  Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 62,5 | 00 |
| 8 | Программа «Водоснабжение и водоотведение на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 5002,3 | 0 |
| 9 | Программа «Развитие культуры Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 59676,83 | 3082,855 |
| 10 | Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 20,00 | 0 |
| 11 | Программа Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 11460,00 | 3618,48 |
| ИТОГО |  | 82698,41 | 6994,035 |