Приложение № 1

к Постановлению  № 392

от 31.12.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

____________________      С.А. Мельников

Муниципальной программы Красноборского городского поселения Тосненского   района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог на территории

Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области»

| Полное наименование | - Муниципальная программа Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма №1 «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» - Подпрограмма №2 «Обеспечение условий для организации дорожного движения сети автомобильных дорог общего пользования на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
| Цель муниципальной программы | -поддержание в надлежащем виде существующей сети автодорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них; -совершенствование и развитие сети основных муниципальных автодорог общего пользования, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного пропуска транспортных потоков; -определение стратегии развития дорожного комплекса на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; -обеспечение соблюдения скоростного режима водителями автотранспортных средств; -сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий; -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; -сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; -устранение аварийно-опасных участков на муниципальных дорогах (улицах); -обеспечение внутри поселковых связей по муниципальным автодорогам общего пользования с усовершенствованными типами покрытий; -сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; -улучшение качества жизни населения; -стабильного экономического роста экономики; -повышение инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населённых пунктов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог и подъездов вдоль многоквартирных домов; -выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства; -выполнение работ по разметке муниципальных автодорог в асфальтобетонном исполнении; -разработка проектов организации дорожного движения в части установки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользования на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -снижение количества обращений в органы исполнительной власти на местном уровне и Ленинградской области на 5% ежегодно или 26; -снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах на 2-3% ежегодно или 0,63; -прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введённых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта на 3-4% ежегодно или 1,3 км.; -поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 % дорог ежегодно. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Бюджет Красноборского городского поселения Тосненского района ленинградской области С целью реализации Программы финансирование на 2014-2017годы составляет: 2014 г.- 7 445,40 тыс. руб. 2015 г.- 5 795,00 тыс. руб. 2016 г.- 4 600,00 тыс. руб. 2017 г.- 5 200,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -снижение общей аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2-3%; -снижение количества обращений в органы исполнительной власти на местном уровне и Ленинградской области о неудовлетворительном состоянии сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития муниципального образования Красноборского  городское поселение Тосненского района Ленинградской области. Они обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта муниципального образования, в которых проживает свыше 5 тыс. человек, определяют возможности развития муниципального образования. Сеть автомобильных дорог обеспечивает доступ к ресурсам, снижая транспортные издержки для многих отраслей и расширяя производственные возможности экономики поселения в целом.

За последние годы значение автомобильных дорог существенно возросло. Это связано с изменением образа жизни людей, для которых автомобиль стал необходимым средством передвижения.

В современных условиях от состояния автомобильных дорог зависит себестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы многих отраслей экономики муниципального образования. В свою очередь, развитие дорожной сети определяет скорость и интенсивность обмена товарами и услугами, возможности освоения новых территорий и ресурсов, способствует повышению инвестиционного потенциала региона и росту качества жизни населения.

Общая протяженность дорог улично-дорожной сети Красноборского городского поселения – 44,2км, с асфальтовым покрытием - 9,124 км.

Срок службы дорожного полотна зависит от целого ряда факторов: интенсивности движения, грузоподъемности автотранспорта, использования «шипованной» резины, частых смен морозов и оттепелей в зимний период, вида ремонта и других.

В последние годы зимы становятся все более теплыми, с частыми переходами в течение суток от минусовых к плюсовым температурам, количество автотранспорта, в том числе легкового с «шипованными» шинами резко возросло, поэтому разрушение дорог стало более интенсивным. Один из важных факторов сегодняшнего состояния дорог то, что строились они по СНиПам, которые были рассчитаны на меньшую нагрузку, для основания дорог использовался известковый щебень, который в настоящее время уже износился и частично вымылся. При вымывании основания происходит просадка асфальтобетонного покрытия, образуются колеи, трещины, выбоины, которые при частых переходах от минусовых к плюсовым температурам и интенсивном движении автотранспорта разрушаются. Наибольшее разрушение дорог происходит весной, в период оттаивания дорожного основания. Именно поэтому в нашем регионе в весенний период дороги закрываются для движения большегрузного транспорта.

Для приведения дорог в поселении в нормативное состояние на длительный срок необходимо перестраивать дороги полностью: устраивать новое основание, устанавливать бортовые камни, на некоторых дорогах восстанавливать ливневую канализацию, менять асфальтобетонные слои. Такая реконструкция необходима практически на всех дорогах поселения.

Обязательными мероприятиями программы по дорожной деятельности являются текущее содержание, текущий и ямочный ремонт, которые включает в себя:

-работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям;

-работы по содержанию, выполняются на основе договоров, дефектных ведомостей.

-исправление профиля, срезка грунтовых покрытий с добавлением песка или гравия.

-выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды.

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

-экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

-снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

-повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

-сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

-снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

-повышению транспортной доступности;

-снижению последствий стихийных бедствий;

-сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

-улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутри поселковых дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности внутри поселковых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых дорог".

Мероприятия в 2014 году:

1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1

ремонт

август-

ноябрь 2014

год

0,397

в

разработке

2 781, 442

753,944

2 027,498

2

ремонт

август-

ноябрь 2014

год

,125

0,075

0,070

в

разработке

1 579,341

435,328

1 144,013

4 360,783

1 189,272

3 171,511

Ремонт проезжей части дороги, расположенной

по адресу: г.п.Красный Бор, ул.9-я Дорога

Ремонт проезжей части дороги, расположенной

по адресу: г.п.Красный Бор, пр.К.Маркса

Итого

В том числе

Мощность,

км/п.м

Сметная

стоимость

объекта в

текущих

ценах

Общий лимит

средств в 2014

году, всего,

т.р.

Областной

бюджет,

т.р.

Местный

бюджет,

т.р.

№№

п/п

Наименование населенного пункта, объекта

Вид работ

Сроки

реализации

2.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

| № п/п | Наименование населенного пункта, объекта | Вид работ | Сроки реализации | по проектно-сметной документации кв.м | Сметная стоимость объекта в текущих ценах | Общий лимит средств в 2014 году, всего т.р. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, т.р. | Местный бюджет, т.р. |
| 1 | Ремонт проездов к дворовой территории ул.Комсомольская, д.23, корп.1, г.п. Красный Бор | ремонт | август-ноябрь 2014 | 671 | в разработке | 1 118,09 | 1 031,817 | 86,273 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 118,09 | 1 031,817 | 86,273 |

Планируемые мероприятия на 2015 год:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование населенного пункта, объекта | Вид работ | Сроки реализации | Мощность, км/п.м. | Сметная стоимость объекта в текущих ценах | Общий лимит средств в 2015 году | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет т.р. | Местный бюджет т.р. |
| 1 | Ремонт проезжей части дороги, расположенной по адресу: г.п. Красный Бор, ул.Воскова (от ул.Добровольского до ул.Горской) | ремонт | август - ноябрь 2015 года | 0,500 | в разработке | 2 468,299 |  | 2 468,299 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2 468,299 |  | 2 468,299 |

2. Ремонт дворовой территории

| № п/п | Наименование населенного пункта, объекта | Вид работ | Сроки реализации | Мощность, км/п.м. | Сметная стоимость объекта в текущих ценах | Общий лимит средств в 2015 году | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет т.р. | Местный бюджет т.р. |
| 1 | Ремонт дворовой территории у дома №23 и 23 корп.1 по ул.Комсомольская | ремонт | август - ноябрь 2015 года | 0,132 | 1 705, 941 | 1 705, 941 |  | 1 705, 941 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1 705, 941 |

4. Подпрограммы муниципальной программы

4.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

муниципальной программы муниципального образования

Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014-2017 годах»

| Наименование подпрограммы |  | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |  |  |  |  |
| Соисполнитель программы |  | Финансово-экономический отдел администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы |  | -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; -поддержание внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2014-2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, реализации и главным распределителем бюджетных средств, в т.ч. по годам | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тосненского района Ленинградской области | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | 19 037,90 | 6 445,40 | 4 792,50 | 3 600,00 | 4 200,00 |
| Средства бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Всего: |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих результатов: - поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них |  |  |  |  |

4.2. ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

муниципальной программы на территории

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014-2017 годах»

| Наименование подпрограммы |  | Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  | Сохранение протяженности соответствующих, нормативным требованиям внутри поселковых дорог за счет ремонта внутри поселковых дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |  |  |  |  |
| Соисполнитель программы |  | Финансово-экономический отдел администрации Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству администрация Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы |  | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых дорог за счет ремонта внутри поселковых дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2014-2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, реализации и главным распределителем бюджетных средств, в т.ч. по годам | Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Средства бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Всего: | 4 000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих результатов: сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта. |  |  |  |  |

- 6. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

-поддержание внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

-сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутри поселковых дорог за счет ремонта внутри поселковых дорог.

7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета Красноборского ГП решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и \или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. 2. 3. | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог. | всего – 4 000,00 2014 год - 1000,00 2015 год - 1000,00 2016 год - 1000,00 2017 год - 1000,00 всего – 4000,00 2014 год- 1000,00 2015 год -1000,00 2016 год - 1000,00 2017 год - 1000,00 | - количество метров отремонтированных внутридворовых проездов и муниципальных дорог 44,2 км - количество метров проездов и муниципальных дорог подлежащих уборке в зимний период от снега | км м2 м2 | 44,2 1,3 44,2 | 1,3 1,3 44,2 | 1,3 1,3 44,2 | 1,3 1,3 44,2 | 1,3 1,3 44,2 |

8. Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014-2017 годах»

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам, тыс.руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог местного пользования, внутри дворовых проездов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Бюджет Красноборского городского поселения | 23 040,40 тыс. руб. | Всего 23 040,40 2014г.- 7 445,40 2015г.- 5 795,00 2016г.- 4 600,00 2017г.- 5 200,00 | - |

9. Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории  Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» муниципальной программы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014-2017 годах»

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам, тыс.руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутри дворовых проездов Красноборского городского поселения | Бюджет Красноборского городского поселения | 4 000,00 тыс. руб | всего – 4000,00 2014 год -1000,00 2015 год -1000,00 2016 год -1000,00 2017 год-1000,00 | - |

10. Перечень

мероприятий подпрограммы «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014-2017 годах».

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного пользования, внутри дворовых проездов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Итого |  | 23 040,4 | 7 445,40 | 5 795,00 | 4 600,00 | 5 200,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Красноборского ГП | 2014 2015 2016 2017 | 7 445,40 5 795,00 4 600,00 5 200,00 |  |  |  |  | Отдел экономики и специалист благоустройства и ЖКХ Красноборского ГП | Поддержание состояния покрытия муниципальных дорог в удовлетворительном состояниии |

(тыс.руб.)

11. Перечень

мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» муниципальной программы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014-2017годах».

(тыс.руб.)

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения | Итого |  | 4 000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Красноборского ГП | 2014 2015 2016 2017 |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Отдел экономики и специалист благоустройства и ЖКХ Красноборского ГП | Поддержание состояния покрытия муниципальных дорог в удовлетворительном состояниии |

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании разработанного финансово-экономическим отделом сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1)	степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2)	степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета  и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3)	степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1)	высокий уровень эффективности:

-значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

-не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2)	удовлетворительный уровень эффективности:

-значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

-не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3)	неудовлетворительный уровень эффективности:

-реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.