Приложение № 3

к Постановлению  № 392

от 31.12.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

__________________ С.А. Мельников

Муниципальная программа «Газификация территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Основными целями настоящей Программы являются: обеспечение единого подхода к решению проблем газификации индивидуальных жилых домов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; улучшение социально-экономических условий жизни жителей Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; перевод систем газоснабжения и отопления индивидуальных жилых домов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с сжиженного газа и печного отопления на природный газ. |
| Задачи муниципальной программы | направление использования средств местного бюджета, а также привлечение дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств для обеспечения развития и модернизации систем газоснабжения индивидуальных жилых домов; привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения. В результате реализации мероприятий настоящей Программы: предполагается проложить свыше 40 км газопроводов; • создать условия для газоснабжения 616 индивидуальных жилых домов; • улучшить условия около 2000 человек проживающих в Красноборском городском поселении; • повысить уровень газоснабжения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 32,3 процента до 68,0 процента. |
| Заказчик программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Основания для разработки | Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетный кодекс РФ. Постановление Правительства Ленинградской области от 28.05.2008 N 132 «О газификации индивидуальных жилых домов в Ленинградской области» Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области От 26.04.2010 № 34 |
| Период реализации программы | 2014-2017 год |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит: создать условия для газоснабжения более 616 индивидуальных жилых домов, что обеспечит около 2000 человек проживающих в Красноборском городском поселении, возможность пользования природным газом, повысить уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Тосненскиц район Ленинградской области; проложить свыше 40 км газопроводов; улучшить экологическую обстановку в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирование Программы предусматривается из следующих источников: средства местного бюджета; средства областного бюджета; средства граждан; иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации. Бюджет муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области –165 414,30 тыс. рублей в т.ч. 2014- 140 590,30 тыс.руб., 2015- 16 024,00 тыс.руб. ( из них: 5 220,00 - местный бюджет и 10 804,00 областной бюджет); 2016 - 6 800,00 тыс.руб., 2017- 2 000,00 тыс.руб. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Отбор проблем для их решения программным методом осуществляется по следующим признакам:

- необходимость решения проблемы программным методом, ожидаемая эффективность и сроки решения проблемы;

- необходимость координации действий органов и организаций, предполагаемых к участию в программных мероприятиях, со стороны местного самоуправления;

- возможность выделения финансовых ресурсов за счет средств муниципального бюджета с учетом предельного объема ассигнований на финансирование Программы в соответствующем году.

- Цели и задачи настоящей Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

обеспечение единого подхода к решению проблем газификации индивидуальных жилых домов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

улучшение социально-экономических условий жизни жителей Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

перевод систем газоснабжения и отопления индивидуальных жилых домов  Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с сжиженного газа и печного отопления на природный газ;

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

направленному использованию средств местного бюджета, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств для обеспечения развития и модернизации систем газоснабжения индивидуальных жилых домов;

привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

предполагается проложить свыше 40 км газопроводов;

- создать условия для газоснабжения 491 индивидуальных жилых домов;

- улучшить условия около 2000  человек проживающих в  Красноборском городском поселении;

- повысить уровень газоснабжения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области    с 25,3 процента до 54,0 процента.

3. Планируемые результаты муниципальной программы

| №п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализ. программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | газоснабжение более 616 индивидуальных жилых домов, что обеспечит около 2000 человек Красноборского г. п. Тосеннского района ЛО | всего – 165 414,30 2014 - 140 590,30 2015 – 16 024,00 2016 - 6 800,00 2017 - 2 000,00 | газификация более 500 частных домовладений | шт | 491 | 157 | 197 | 112 | 40 |

- Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Муниципальной программы «Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия в т.ч. по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству объекта: «Газораспределительная сеть: пр.Большой, пр.К.Маркса, пр. Энгельса,пр.Красноборский, Красный пр., ул.1-я по11-я дорога,ул.Красноборская, ул.Красная дорога, ул.1-я-2-я Красная Дорога, ул.Дубровского,ул.1-я Новая, ул.Калинина, ул.1-я линия, пер.Гагарина, проезд между ул.Колпинская и ул.11-я дорога, п.Красный Бор» и «Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения пгт Красный Бор, улица 1-я Красная дорога, улица 2-я Красная дорога, улица 3-я Красная дорога, улица 4-я Красная дорога, улица 5-я Красная дорога » Тосненского района Ленинградской области | местный бюджет | 165 414,30 | всего 167 003,30 2014 - 140 590,30 2015 – 16 024,00 2016 - 6 800,000 2017 - 2 000,000 |  |

- Перечень мероприятий Муниципальной программы «Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего тыс.руб | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  |  | ответственный за выполнение мероприятия | планируемые результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | мероприятия по строительству объекта: «Газораспределительная сеть: пр.Большой, пр.К.Маркса, пр. Энгельса,пр.Красноборский, Красный пр., ул.1-я по11-я дорога,ул.Красноборская, ул.Красная дорога, ул.1-я-2-я Красная Дорога, ул.Дубровского,ул.1-я Новая, ул.Калинина, ул.1-я линия, пер.Гагарина, проезд между ул.Колпинская и ул.11-я дорога, п.Красный Бор» и «Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения пгт Красный Бор, улица 1-я Красная дорога, улица 2-я Красная дорога, улица 3-я Красная дорога, улица 4-я Красная дорога, улица 5-я Красная дорога » Тосненского района Ленинградской области | местный бюджет | до 2017 г. | 165 414,30 | 140 590,30 | 16 024,00 | 6 800,00 | 2 000,00 | глава администрации Красноборского г.п. | перевод систем газоснабжения и отопления индивидуальных жилых домов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с сжиженного газа и печного отопления на природный газ |
|  | Итого по программе |  |  | 165 414,30 | 140 590,30 | 16 024,00 | 6 800,00 | 2 000,00 |  |  |

Ресурсное обеспечение настоящей Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 165 414,30 тыс.рублей.

Источниками финансирования Программы являются: 
     средства местного  бюджета; 
      средства областного бюджета; 
     иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

- Организация управления настоящей Программой

Функции заказчика настоящей Программы осуществляет  администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В рамках выполнения настоящей Программы заказчик осуществляет следующие функции: 
     координацию деятельности подрядчика-застройщика, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы;

организацию взаимодействия между исполнителями настоящей Программы и органами местного самоуправления Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

организует и проводит конкурсы по отбору проектных, строительных и научно-исследовательских организаций для участия в реализации мероприятий настоящей Программы; 
       Выполнение настоящей Программы осуществляется заказчиком и научно-исследовательскими, проектными и строительными организациями, привлекаемыми на конкурсной основе.

Перечень мероприятий по газификации индивидуальных жилых домов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы приведен в приложении к настоящей Программе.

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации  согласно настоящей Программе, может уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

- Контроль за реализацией настоящей Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы - Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Планируемые результаты муниципальной программы

| №п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализ. программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | газоснабжение более 616 индивидуальных жилых домов, что обеспечит около 2000 человек Красноборского г. п. Тосеннского района ЛО | всего 2014- 140 590,30 2015- 16 024,00 2016 -6 800,0 2017-2 000,0 | газификация более 500 частных домовладений | шт | 491 | 157 | 197 | 112 | 40 |