КРАСНОБОРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017 г. № 434

Об утверждении муниципальной программы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.11.2013г. №167 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную программу Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» в соответствии с приложением к данному постановлению.

2.	Разместить настоящее постановление на сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.	 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации             			                            О.В. Платонова

Исп. Колесников В.А.

Тел.8(81361)62-382

- Приложение к постановлению

- Администрации Красноборского

- городского поселения Тосненского

- района Ленинградской области

- от 22.12.2017 г. №434

- «УТВЕРЖДАЮ»

- Глава администрации

- Красноборского городского поселения

- Тосненского района Ленинградской области

- ___________________ О.В. Платонова

Муниципальная программа

«Благоустройство территории  Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

2017 г.

- Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» - (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Основные цели Программы | -совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совершенствование эстетического вида Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; -развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. -оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. -оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, оградить, обустроить подъездные пути. |
| Сроки реализации Программы | 2018 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: – 33 937,00 тыс. рублей, в том числе: 2018 год- 12 257,00 тыс. руб. 2019 год- 10 840,00 тыс. руб. 2020 год- 10 840,00 тыс. руб. средства местного бюджета – 33 937,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования «Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». - определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». - создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - улучшение состояния территорий муниципального образования «Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» - привитие жителям муниципального образования к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей поселения; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение количества высаживаемых деревьев - увеличение площади цветочного оформления; - благоустроенность населенных пунктов поселения; |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, еще остаются несанкционированные свалки мусора и твердых бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения

2.2.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос травы. Причин такого положения много и, прежде всего, в  недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись работниками, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.2.2. Благоустройство территории

Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования Красноборского городского поселения.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2018 - 2020 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

-Совершенствование эстетического вида Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

-Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов.

-Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.

-Повышение общего  уровня благоустройства поселения.

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

-Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

-Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, оградить, обустроить места сбора ТБО и подъездные пути.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2018 - 2020 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Красноборского городского поселения.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов Красноборского городского  поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание  "Лучшее домовладение". Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица  1

2018 год

| № | Наименование направлений использования средств программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 | Уличное освещение электроэнергия |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 | Поставка уличных светодиодных светильников |  |  | 1 600 000 | 1 000 000 |
| 4 | Обустройство пешеходной дорожки к детскому саду |  |  | 850 000 | 850 000 |
| 5 | Содержание гражданских и воинских захоронений |  |  | 55 000 | 55 000 |
| 6 | Составление сметной документации |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 7 | Конкурс «Лучшее домовладение» |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 8 | Предоставление субсидии на проведение работ МБУ Красноборского городского поселения «БиО» |  |  | 5 402 000 | 5 402 000 |
|  | Итого |  |  | 12 257 000 | 12 257 000 |

В рамках осуществления муниципальной целевой программы «Благоустройство территории «Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» в 2018 году силами Муниципального бюджетного учреждения Красноборского городского поселения «Благоустройство и озеленение» в целях реализации основных видов деятельности выполняются следующие виды работ:

1.Спил аварийных и угрожающих населению деревьев;

2.Покос травы и борьба с борщевиком Сосновского в районе детских площадок, придомовых территориях МКД, местах общего сбора  людей;

3.Обустройство площадок для вывоза ТБО;

4.Замена водопропускных труб;

5.Очистка канав, дренажной системы;

6.Содержание детских площадок, стадиона;

7.Ликвидация несанкционированных свалок;

8. Зимнее содержание дорог.

2019 год

| № | Наименование направлений использования средств программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 | Уличное освещение электроэнергия |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 | Содержание гражданских и воинских захоронений |  |  | 55 000 | 55 000 |
| 4 | Составление сметной документации |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 5 | Поставка уличных светодиодных светильников |  |  | 1 035 000 | 1 035 000 |
| 7 | Конкурс «Лучшее домовладение» |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 8 | Предоставление субсидии на проведение работ МБУ Красноборского городского поселения «БиО» |  |  | 5 400 000 | 5 400 000 |
|  | Итого |  |  | 10 840 000 | 10 840 000 |

В рамках осуществления муниципальной целевой программы «Благоустройство территории «Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» в 2019 году силами Муниципального бюджетного учреждения Красноборского городского поселения «Благоустройство и озеленение» в целях реализации основных видов деятельности выполняются следующие виды работ:

1.Спил аварийных и угрожающих населению деревьев;

2.Покос травы и борьба с борщевиком Сосновского в районе детских площадок, придомовых территориях МКД, местах общего сбора  людей;

3.Содержание детских площадок, стадиона;

4.Ликвидация несанкционированных свалок;

5.Замена водопропускных труб.

2020 год

| № | Наименование направлений использования средств программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение электроэнергия |  |  | 2 805 000 | 2 805 000 |
| 2 | Поставка уличных светодиодных светильников |  |  | 2 430 000 | 2 430 000 |
| 3 | Составление сметной документации |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 4 | Содержание гражданских и воинских захоронений |  |  | 55 000 | 55 000 |
| 5 | Конкурс «Лучшее домовладение» |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 6 | Предоставление субсидии на проведение работ МБУ Красноборского городского поселения «БиО» |  |  | 5 400 000 | 5 400 000 |
|  |  |  |  | 10 840 000 | 10 840 000 |

В рамках осуществления муниципальной целевой программы «Благоустройство территории «Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»  в  2020 году силами Муниципального бюджетного учреждения Красноборского городского поселения «Благоустройство и озеленение» в целях реализации основных видов деятельности выполняются следующие виды работ:

1.Спил аварийных и угрожающих населению деревьев;

2.Покос травы и борьба с борщевиком Сосновского в районе детских площадок, придомовых территориях МКД, местах общего сбора  людей;

3.Закупка и установка газонных ограждений;

4.Посадка зеленых насаждений на территории поселения;

5.Обустройство парковой зоны у привокзальной площади;

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Исполнитель Программы - Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.