- ПРОЕКТ								«УТВЕРЖДАЮ»

- Глава администрации

- Красноборского городского поселения

- Тосненского района Ленинградской области

___________________ О.В. Платонова

Паспорт муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение  территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы. |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Основными целями настоящей Программы являются: -повышение надежности водоснабжения населения; - обеспечение водоснабжения населения при возникновении угроз техногенного, природного характера и террористических актов. |
| Задачи муниципальной программы | Направление использования средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области для развития и обеспечения надежности систем водоснабжения и водоотведения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, модернизация существующих и строительство новых элементов систем водоснабжения; В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается: • проектирование и реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области; |
| Заказчик программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Основания для разработки | Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон №416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» Бюджетный кодекс |
| Период реализации программы | 2017-2019 год |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения поселения; Сокращение количества жалоб и претензий к качеству и количеству питьевой воды, подаваемой населению в соответствие действующим требованиям о безопасности. |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирование Программы предусматривается из средств местного и областного бюджетов Бюджет муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 3 года составит 1610,50 тыс. рублей 2017 – 105,00 тыс.руб., 2018 - 105,00 тыс.руб., 2019- 1400, 50 тыс.руб. Бюджет Ленинградской области за 3 года составит 13968,50 тыс. рублей 2017 – 1 500,00 тыс. руб., 2018 – 1 500,00 тыс. руб., 2019 – 10968,50 тыс. руб. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Отбор проблем для их решения программным методом осуществляется по следующим признакам:

- необходимость решения проблемы программным методом, ожидаемая эффективность и сроки решения проблемы;

- возможность выделения финансовых ресурсов за счет средств муниципального бюджета с учетом предельного объема ассигнований на финансирование Программы в соответствующем году.

- Цели и задачи настоящей Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

-повышение надежности водоснабжения  населения;

- обеспечение водоснабжения населения при возникновении угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

- улучшение социально-экономических условий жизни жителей Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- обеспечение населения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленными эпидемиологическими правилами;

- рациональное использование водных ресурсов;

- повышение качества водоснабжения в результате модернизации и реконструкции существующих объектов водоснабжения, а также строительства новых сооружений.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по  направленному использованию средств местного и областного бюджетов на реконструкцию узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские роботы;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается:

Произвести реконструкцию узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские роботы.

3. Планируемые результаты муниципальной программы

| №п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. из км. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Качественное оказание услуг по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей требования безопасности, установленные эпидемиологическими правилами | всего -15579,00 2017 – 1 605,00 2018 – 1 605,00 2019 – 12369,00 | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникшие в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения , в расчете на протяженность сети в год | Ед/км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 |
|  |  |  | Максимальная продолжитель-ность перерыва подачи холодного водоснабжения | час | 64 | 64 | 64 | 24 |

- Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия в т.ч. по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектно-изыскательные работы по реконструкции узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | местный бюджет областной бюджет | 3 210,00 | всего -3 210,00 2017 – 1 605,00 2018 – 1 605,00 |  |
| Реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | местный бюджет областной бюджет | 12369,00 | всего – 12369,00 2019 – 12369,00 |  |

- Перечень мероприятий Муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение  территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего тыс.руб | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  | ответственный за выполнение мероприятия | планируемые результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | Проектно-изыскательные работы по реконструкции узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | местный бюджет областной бюджет | 2017-2018 гг. | 3 210,00 | 1 605,00 | 1 605,00 |  | глава администрации Красноборского г.п. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию |
| 2 | Реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | местный бюджет областной бюджет | 2019 г. | 12369,00 |  |  | 12369,00 | глава администрации Красноборского г.п. | Снижение продолжительности перерывов в подаче холодного водоснабжения |
|  | Итого по программе |  |  | 15579,00 | 1 605,00 | 1 605,00 | 12369,00 |  |  |

6.   Ресурсное обеспечение настоящей Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 15579,00

тыс.рублей.

Источниками финансирования Программы являются:

- средства местного  бюджета;

-средства  бюджета Ленинградской области.

7. Организация управления настоящей Программой

Функции заказчика настоящей Программы осуществляет  администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В рамках выполнения настоящей Программы заказчик осуществляет следующие функции: 
организует и проводит закупки  по отбору компании,  для реконструкции узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские роботы.

- Контроль за реализацией настоящей Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы - Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.