КРАСНОБОРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2021  № ___                                                                                   П Р О Е К Т

Об утверждении муниципальной                                              программы «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации постановления от 01.11.2013 года № 167 «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» согласно Приложению.

2.Постановление от 22.12.2020 № 496 «Об утверждении муниципальной программы «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории  Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы», с внесенными изменениями от 21.06.2021  № 272, признать утратившими силу.

3.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории  Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области на 2022 - 2024 годы»,  ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом изменения бюджета поселения.

4.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                                     Н.И. Аксенов

- исп. Савченко Е.А., тел 8-813-61-62-382

Приложение к постановлению администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области - от __.__.2021 № ___

Муниципальная программа

«Предотвращение распространения борщевика Сосновского

на территории Красноборского городского поселения  Тосненского района

Ленинградской области на 2022-2024 годы»

2021

Паспорт программы

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | В настоящее время на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области активно распространяется борщевик Сосновского, представляя серьезную опасность, как для природных комплексов, так и для здоровья населения. Борщевик произрастает в населённых пунктах, по обочинам дорог, вдоль линий электропередач. Борщевик очень устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, культурные насаждения, затрудняет обработку земель, выделенных для ведения личных подсобных хозяйств. Борщевик Сосновского отличается высокой плодовитостью - одно растение даёт до 8 тысяч семян и способы распространения семян разнообразны. Там, где растёт борщевик, земля становится непригодной для использования и представляет угрозу здоровью населения и отдельным видам сельскохозяйственных животных. Площади земель, засорённых борщевиком, ежегодно увеличиваются на 3- 5%. Сохранение темпов распространения борщевика, не принятие своевременных мер по борьбе с ним приведет в ближайшие пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза. |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |
| Соисполнитель программы |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы |  |  |  |  |
| Цели программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |  |  |  |
| Задачи программы | - Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского; - проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним; - предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения; - исключение случаев травматизма среди населения; - требования к собственникам земель об уничтожении борщевика Сосновского. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Освобождение от борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения: 2022 – 4,5 га., 2023 – 4,5 га., 2024 – 5,0 |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2022 - 2024 годы. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2022-2024 годы Программа реализуется в соответствии с мероприятиями программы согласно приложению. |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы – всего, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 16,322 | 3,740 | 7,367 | 6,812 |
| Средства областного бюджета Ленинградской области | 170,500 | 42,900 | 66,300 | 61,300 |
| ВСЕГО: | 186,822 | 46,640 | 73,667 | 68,112 |
| Средства бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на проведение обследования на засоренность борщевиком Сосновского, предусмотренный муниципальной программой, (тыс. руб. | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, не находящихся в частной собственности, в границах территории, входящих в состав Красноборского городского поселения. 2. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории Красноборского городского поселения. 3. Исключение случаев травматизма среди населения. |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории Красноборского городского поселения в 2021 году борщевиком Сосновского засорено, ориентировочно, 4,5 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории Красноборского городского поселения показывает, что площадь с каждым годом увеличивается на 5-10%. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Целями программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории Красноборского городского поселения, на землях не находящихся в частной собственности. А также исключение случаев травматизма среди населения.

Наиболее распространён борщевик в г.п. Красный Бор на ул. Комсомольская д. 27 (у амбулатории), на ул. Комсомольская у МКД № 18, ул. Культуры вдоль обочин автомобильной дороги общего пользования местного значения,  ул. Промышленная, на поле за ИЖС ул. Полярная, ул. Бадаевская, пер. Рабочий, у СОШ Красноборского городского поселения,  на кладбище № 1. В последние годы борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы»  предусматривают - проведение обследования территории Красноборского городского поселения на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности; информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан); а также - механический метод- многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации; химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза (июнь, август); химическая обработка борщевика (2-3 раза по мере отрастания  борщевика).

В результате реализации муниципальной программы планируется снижение засоренности территории поселения от борщевика Сосновского.

Общий контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет глава администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Реализация мероприятий программы осуществляется на основании договоров, заключенных между  подрядной организацией и  администрацией Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приемки-передачи работ.

Заказчик муниципальной программы «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

2. Основные цели и задачи  целевой программы

Цели программы:

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации.

Задачи Программы:

- проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского;

-  проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним;

- предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения;

-    исключение случаев травматизма среди населения;

-    требования к собственникам земель об уничтожении борщевика Сосновского.

3. Срок реализации муниципальной программы

2022 - 2024 годы.

4. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы с расшифровкой их плановых значений по годам реализации

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Освобождение площади от борщевика Сосновского, всего (га) | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| 1.1. Химический метод обработки – гербицидная, всего (га) | 4,5 | 4,5 | 5,0 |

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования программы в 2022-2024 годах составит 186,822 тыс. руб.

| Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2022 г. – 4,5 га | 2023 г. – 4,5 га | 2024 г. – 5,0 га |
| 186,822 | 46,640 | 72,070 | 68,112 |

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.