к Постановлению № 351

от 30.12.2016г.

- «УТВЕРЖДАЮ»

- И.о. главы администрации

- Красноборского городского поселения

- Тосненского района Ленинградской области

___________________ О.В. Платонова

Паспорт муниципальной программы «Газификация территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы. |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Основными целями настоящей Программы являются: обеспечение единого подхода к решению проблем газификации индивидуальных жилых домов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; улучшение социально-экономических условий жизни жителей Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; перевод систем газоснабжения и отопления индивидуальных жилых домов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с сжиженного газа и печного отопления на природный газ; качественное обслуживание газовых сетей. |
| Задачи муниципальной программы | Направление использования средств местного бюджета для обеспечения развития и модернизации систем газоснабжения индивидуальных жилых домов; В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается: • улучшить условия около 2000 человек проживающих в Красноборском городском поселении; • повысить уровень газоснабжения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области до 68,0 процента. • обслуживать свыше 16 км надземного и подземного стального газопровода |
| Заказчик программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Основания для разработки | Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетный кодекс РФ. Постановление Правительства Ленинградской области от 28.05.2008 N 132 «О газификации индивидуальных жилых домов в Ленинградской области» Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области От 26.04.2010 № 34 |
| Период реализации программы | 2017-2019 год |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | За предыдущие года по программе газоснабжения были газифицированы более 490 индивидуальных жилых домов, что обеспечило около 2000 человек проживающих в Красноборском городском поселении. Возможность пользоваться природным газом повлекло за собой улучшение экологической обстановки в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирование Программы предусматривается из средств местного бюджета. Бюджет муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 3 года составит 2 565,00 тыс. рублей 2017 – 1 065,00 тыс.руб., 2018 - 750,00 тыс.руб., 2019- 750,00 тыс.руб. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Отбор проблем для их решения программным методом осуществляется по следующим признакам:

- необходимость решения проблемы программным методом, ожидаемая эффективность и сроки решения проблемы;

- возможность выделения финансовых ресурсов за счет средств муниципального бюджета с учетом предельного объема ассигнований на финансирование Программы в соответствующем году.

- Цели и задачи настоящей Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

-  обеспечение единого подхода к решению проблем газификации индивидуальных жилых домов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

-  улучшение социально-экономических условий жизни жителей Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

-  перевод систем газоснабжения и отопления индивидуальных жилых домов  Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с сжиженного газа и печного отопления на природный газ;

-    качественное обслуживание газовых сетей.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по  направленному использованию средств местного бюджета на оказание услуг по обслуживанию газовых сетей;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается:

оказать услуги по обслуживанию газовых сетей по следующим адресам:

- Адрес местонахождения объекта, согласно правоустанавливающим документам:

«Газоснабжение г.п. Кр.Бор, Тосненского района в границах улиц: Вокзальная,д4; Советский пр, д.2,4,6,10,14,16,20,20а, 22,26/2, 30,32,36,38,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,

64,66,68,70,72,74,76,78,80,86,90,92,94,98,100,102,106,114,116,120,122».

- Адрес местонахождения объекта, согласно правоустанавливающим документам:

«Газоснабжение г.п. Кр.Бор, Тосненского района в границах улиц: Воскова,д.53,59,59а,61,65,69,86/1,86а,88/2,90; Парковая,д.7; 4-Проезд д.6,9,11,12,14,16,18,20,24; Дубровского, д2,3,4,7,8,9; 9-я Дорога, д.6,10; здание церкви; пер.Гагарина,д.8,10».

- Адрес местонахождения объекта, согласно правоустанавливающим документам:

«Газоснабжение г.п. Кр.Бор, Тосненского района в границах улиц: Советский пр., 1,11,15,33,39,41,45,47,53,57,57а,65,71,73,77,85».

- Адрес местонахождения объекта, согласно правоустанавливающим документам:

«Газоснабжение г.п. Кр.Бор, Тосненского района в границах улиц: Культуры,д.62а.

- Адрес местонахождения объекта, согласно правоустанавливающим документам:

«Газоснабжение г.п. Кр.Бор, Тосненского района в границах улиц: Советский пр., ул.Дубровского, ул.Садовая, ул.Культуры, ул. Детскосельская, ул.Вокзальная, Дубровский пер, Культурный пер.».

- Адрес местонахождения объекта, согласно правоустанавливающим документам:

«Газоснабжение г.п.Кр.Бор, Тосненского района в границах улиц: ул.Комсомольская,д.25».

- Адрес местонахождения объекта, согласно правоустанавливающим документам:

«Газоснабжение г.п. Кр.Бор, Тосненского района в границах улиц: ул.Дубровского,д.27/2,29,33; ул.Культуры, д.6/25,68,70,71(кв.1,2),72,74,76,79,80/1,83/1, проезд Дубровского, д.1,3,4,5,6,7,8,10,12; ул.М.Новая, д.4,9,13,14; ул.Детскосельская,д 5,7,9,13; ул.1-я Новая,д.5,5а; ул.Колпинская, д.5,7,10,11,14,16,17,18,19,23».

- Адрес местонахождения объекта, согласно правоустанавливающим документам:

«Газоснабжение г.п. Кр.Бор, Тосненского района в границах улиц: ул. Воскова,д.1а,2,3,5,6 (кв.1,2),7,10,14,20,21,22,24,26,30,38,41(кв.1,2),43,44,46,47,49,52,54,56,60/14/62,64,6672,74,76,78,80,82; ул.Горская, д.13,17,21,23,29,31,35; ул.Культуры, д.11,13,21,23,24,25,26,28,28/15,29,31а,34,35б.36,37,38,44,48,52,54; ул.Народная, д.5,6,9,11а,13,14,15,16,28,30; ул.Калинина, д.5,9; ул.Краснослободская, д.4,8,10,12,16.

- Адрес местонахождения объекта, согласно правоустанавливающим документам:

«Газоснабжение г.п.Кр.Бор,  Тосненского района в границах улиц: пр. Большой, пр. К.Маркса, пр. Энгельса, пр. Красноборский, Красный пр., ул. 1-ая по 11-я Дорога, ул. Красноборская, ул. Красная дорога, ул. 1-я – 2-я Красная Дорога,  ул. Дубровского, ул. 1-я Новая, ул. Калинина, ул. 1-я Линия, пер. Гагарина, проезд между ул. Колпинской и ул. 11-я Дорога"

3. Планируемые результаты муниципальной программы

| №п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. из км. | Оценка базового значения показателя (на начало реализ. программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Качественное оказание услуг по обслуживанию газовых сетей | всего -2 565,00 2017 - 1065,00 2018 - 750,00 2019 - 750,00 | обслуживание газовых сетей | км | 14,4472 | 14,4472 | 16,5872 | 16,5872 |

- Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Муниципальной программы «Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия в т.ч. по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по обслуживанию газовых сетей по следующим адресам: Вокзальная, Советский пр, Воскова, Парковая,; 4-Проезд, Дубровского, 9-я Дорога, здание церкви; пер.Гагарина, ул.Народная, ул.Садовая, Детскосельская, ул.Комсомольская, ул.М.Новая, ул.Детскосельская, ул.1-я Новая, ул.Колпинская, ул.Краснослободская, ул.Горская, ул.Калининапр. Большой, пр. К.Маркса, пр. Энгельса, пр. Красноборский, Красный пр., ул. 1-ая по 11-я Дорога, ул. Красноборская, ул. Красная дорога, ул. 1-я – 2-я Красная Дорога, ул. Дубровского, ул. 1-я Новая, ул. Калинина, ул. 1-я Линия, пер. Гагарина, проезд между ул. Колпинской и ул. 11-я Дорога | местный бюджет | 2 565,00 | всего -2 565,00 2017 – 1 065,00 2018 - 750,00 2019 - 750,00 |  |

- Перечень мероприятий Муниципальной программы «Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего тыс.руб | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  | ответственный за выполнение мероприятия | планируемые результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | Мероприятия по обслуживанию газовых сетей по следующим адресам: Вокзальная, Советский пр, Воскова, Парковая,; 4-Проезд, Дубровского, 9-я Дорога, здание церкви; пер.Гагарина, ул.Народная, ул.Садовая, Детскосельская, ул.Комсомольская, ул.М.Новая, ул.Детскосельская, ул.1-я Новая, ул.Колпинская, ул.Краснослободская, ул.Горская, ул.Калининапр. Большой, пр. К.Маркса, пр. Энгельса, пр. Красноборский, Красный пр., ул. 1-ая по 11-я Дорога, ул. Красноборская, ул. Красная дорога, ул. 1-я – 2-я Красная Дорога, ул. Дубровского, ул. 1-я Новая, ул. Калинина, ул. 1-я Линия, пер. Гагарина, проезд между ул. Колпинской и ул. 11-я Дорога | местный бюджет | до 2019 г. | 2 565,00 | 1 065,00 | 750,00 | 750,00 | глава администрации Красноборского г.п. | качественное обслуживание газовых сетей |
|  | Итого по программе |  |  | 2 565,00 | 1 065,00 | 750,00 | 750,00 |  |  |

6.   Ресурсное обеспечение настоящей Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 2 565,00

тыс.рублей.

Источниками финансирования Программы являются: 
     средства местного  бюджета;

7. Организация управления настоящей Программой

Функции заказчика настоящей Программы осуществляет  администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В рамках выполнения настоящей Программы заказчик осуществляет следующие функции: 
          организует и проводит закупки  по отбору компании,  обслуживающей газовые сетей в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области;

- Контроль за реализацией настоящей Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы - Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.